Relatório de Atividades

Atividade:
A4	Executar sprint 1	28/04/14	18/05/14

Status: Atrasada
Justificativa: Dificuldade de implementação do AG e má gerência do tempo para os artefatos do método de desenvolvimento (sprint backlog e sprint burndown)
Encaminhamento: Encaixar na Sprint 2 as atividades que ficaram incompletas aumentando-se as horas dedicadas ao TCC
Consequência: Nenhuma

Atividade:
Status:
Justificativa:
Encaminhamento:
Consequência: